|  | Ecoles européennes Bureau du Secrétaire général du Conseil supérieur |
| --- | --- |

Réf.: 2010-D-142-fr-2

Orig.: EN

Rapport ICT pour l'année 2009

Comité budgétaire

Réunion des 15 et 16 mars 2010 à Bruxelles

Résumé

Le rapport ICT présente au Conseil supérieur le développement de l'ICT dans les Ecoles européennes ainsi qu'au Bureau du Secrétaire général du Conseil supérieur.

Ce rapport :

- évalue les résultats atteints en 2009

- décrit les perspectives pour l'année 2010.

La présentation du rapport fournit au Comité budgétaire une occasion de donner les conseils et les instructions qu'il estime appropriés.

Table des matières :

Rapport ICT pour l'année 2009	1

Table des matières :	2

Rapport ICT pour l'année 2009	3

1.	Résultats de 2009	3

1.1.	Groupe directeur ICT (ICTSG)	3

1.2.	Développement des nouvelles applications administratives (newELEE, newCOBEE)	3

1.3.	Déploiement du nouveau DADEE (DOCEE)	4

1.4.	Le troisième Concours eLearning des Ecoles européennes	4

1.5.	Améliorations de la plateforme statistique	4

1.6.	Evolution de la Learning Gateway et des Systèmes d’enseignement à distance	5

1.7.	L’application de l’ Autorité centrale d'inscription de Bruxelles	5

2.	Perspectives pour 2010	6

2.1.	Nouvelles applications administratives	6

2.2.	Standardisation d'un tableau de bord des indicateurs pédagogiques et financiers pour l'évaluation des 	écoles	6

2.3.	Systèmes de gestion de l'apprentissage	6

2.4.	Quatrième édition du Concours eLearning des Ecoles européennes	7

2.5.	Evolution de l’application de l’ Autorité centrale d'inscription	7

3.	Evolution de l’utilisation de l'ICT aux Ecoles européennes	7

4.	Répartition du matériel ICT dans les écoles: inventaire au 31 décembre 2009	10

5.	Evolution des budgets ICT et du Plan ICT	15

Rapport ICT pour l'année 2009

# Résultats de 2009

## Groupe directeur ICT (ICTSG)

Les technologies de l'information et de la communication (ICT) jouent un rôle majeur dans tous les secteurs des écoles. Elles sont considérées parmi toutes les écoles comme un outil partagé, qui respecte leur autonomie mais harmonise dans une plus large mesure leur gestion administrative (aux niveaux comptable et financier, personnel et élèves).

Le Groupe directeur ICT (ICTSG) a été mis en place pour aider et assister l'Unité ICT à faire les choix techniques nécessaires, eu égard tant aux outils qu'aux logiciels spécifiques développés pour les écoles. Le Groupe directeur ne prend aucune décision politique mais recommande des choix techniques.

Le Groupe directeur s'est réuni à deux reprises au cours de l'année 2009 : en juin et en janvier. Son travail a impliqué le contrôle des différentes activités ICT au BSGCS et dans les écoles. Une partie significative des rencontres a été consacrée à la discussion et la rédaction du projet de troisième Plan ICT. Les projets d'apprentissage à distance et la stratégie de déploiement de la Learning Gateway ont également constitué un point récurrent de toutes les réunions.

## Développement des nouvelles applications administratives (newELEE, newCOBEE)

Les Ecoles européennes utilisent un éventail d'applications informatiques destinées à la gestion administrative et financière des écoles. Ces applications sont arrivées à la fin de leur vie utile et elles doivent être renouvelées le plus tôt possible.

Ce renouvellement constitue de loin la mission la plus importante de l’unité du développement ICT, mais elle est très complexe: notre système administratif est assez unique et ne nous permet pas d’adopter aisément n’importe quel logiciel commercial. Le démarrage de ce projet semblait très prometteur. Au terme d'un processus d'appel d'offres lancé en 2005, la société qui a remporté le marché a commencé à travailler en janvier 2006. Au cours de la première moitié de l'année 2006, une analyse complète comportant l'intégration de tous les modules était accomplie, ce qui a donné lieu à un process reengineering. La phase de développement a débuté au cours du second semestre 2006 et devait prendre fin en juin 2007. En juillet 2007 (comme prévu) l'Unité ICT a lancé un pilote dans la nouvelle école de Bruxelles IV, parce qu'elle semblait présenter une situation idéale: une petite école avec un nombre limité d'élèves, un nombre limité de membres du personnel à former et une infrastructure ICT flambant neuve.

Toutefois, en janvier 2008, nous avons été obligés de mettre un terme au pilote de Bruxelles IV et nous sommes parvenus à la conclusion qu'une partie du projet (le package financier réalisé par ORDIGES, l'une des sociétés du consortium qui avait gagné l'appel d'offres) ne satisfaisait pas aux exigences des Ecoles européennes. Comme l'ensemble des modules de la nouvelle application étaient étroitement liés aux package financier, il a été mis un terme au projet initialement prévu.

Cet échec a sérieusement nui au projet. Après plusieurs réunions avec l'entreprise pilote, NSI, un règlement à l'amiable a été trouvé afin d'éviter les litiges et de résoudre le problème en apportant une modification au projet, ce afin de réorienter toute la partie financière du projet vers une nouvelle approche, basée sur un nouveau développement plus ambitieux que ce qui était initialement prévu, afin de disposer d'une application taillée sur mesure qui incorporerait la partie comptabilité dans un même environnement que les nouveaux développements des autres lots figurant dans l'appel d'offre. Malheureusement, force est de constater que nous avons perdu près d’un an et demi à redéfinir le projet.

En 2009, l’équipe de développement externe a tenu toute une série de réunions avec les personnes clés des écoles et en décembre 2009, une nouvelle analyse détaillée a finalement été approuvée par le personnel du Bureau du Secrétaire général et les deux écoles pilotes, Varèse et Luxembourg.

## Déploiement du nouveau DADEE (DOCEE)

Une nouvelle version du portail destiné aux documents des Ecoles européennes, DOCEE (Automatic Document Distribution at the European Schools), a finalement été déployée avec succès en septembre 2009 afin de remplacer l’ancien logiciel (DADEE). Cette nouvelle version est plus rapide, plus facile à utiliser et offre des possibilités de recherche plus poussées; les documents sont maintenant structurés en fonction de la date des réunions, ce qui donne un meilleur produit. DOCEE a reçu des critiques positives de la part de tous les utilisateurs: inspecteurs, parents, enseignants, personnel administratif et tous les autres membres des comités et groupes de travail.

Cette nouvelle version a unifié les identifiants et mots de passe de tous nos utilisateurs internes et externes, du fait que le même schéma d’authentification (Active Directory) a été utilisé pour DOCEE, la learning gateway et notre système de courrier électronique. Cette intégration permet en outre à notre personnel d’obtenir aisément des informations sur tous les membres des groupes de travail par le biais de notre plateforme Exchange (Outlook).

## Le troisième Concours eLearning des Ecoles européennes

En conjonction avec l'Unité ICT, le Groupe de travail Apprentissage à distance a lancé pour la troisième fois le Concours eLearning. L'objectif consistait à identifier et à récompenser les utilisations innovatrices des Technologies de l'Information et de la Communication dans l'Enseignement (ICTE), tout en mettant en valeur le professionnalisme des enseignants et la créativité des élèves.

Le prix eLearning a été décerné aux quatre meilleurs exemples d'utilisations innovatrices dans chacune des quatre catégories suivantes: enseignants, élèves de primaire, élèves de secondaire et écoles.

Les soumissions au Concours eLearning ont été faites par le biais de la Learning Gateway. Les 93 projets soumis ont été évalués par le Groupe de travail, qui a tenu compte de la production, du contenu, de la pertinence didactique, de l'innovation et de l'utilisation pédagogique qui peut en être faite.

Tous les projets des trois concours eLearning sont librement disponibles pour l’ensemble de la communauté des Ecoles européennes par le biais d’un répertoire partagé sur la plateforme Learning Gateway. Tous constituent de bons exemples d’utilisation des TIC à des fins d’enseignement et d’apprentissage, qui couvrent toutes sortes de matières pour tous les âges.

## Améliorations de la plateforme statistique

La réforme du système des Ecoles européennes a renommé l’actuelle Unité informatique en « Unité informatique et statistiques ». Cette nouvelle dénomination montre toute l’importance des statistiques dans notre organisation, comme la demande de données statistiques précises a considérablement augmenté ces derniers temps et il est vraiment impératif d’accorder une attention particulière à ces données.

En 2009, notre moteur statistique, Business Objects, a été redéfini afin d’optimiser la définition de nos données et d’éviter des erreurs potentielles. Un nouvel univers, ELEE-2, a été défini, qui contient toutes les informations de nos applications scolaires administratives ELEE et BAC. Ce nouvel univers comprend des informations de bien meilleure qualité sur certains éléments tels que les données relatives au redoublement ou les statistiques relatives au Learning Support et aux SWALS.

Ce nouvel univers ELEE-2 a été utilisé pour générer un rapport contenant un ensemble complet d'indicateurs statistiques pédagogiques et financiers selon un modèle mis au point par le Groupe de travail « Attainment contracts ». Les informations générées par ce rapport ont été envoyées à plusieurs écoles afin de préparer des informations destinées à leurs conseils d’administration.

## Evolution de la Learning Gateway et des Systèmes d’enseignement à distance

Les membres de l'ICTSG et du Groupe de travail Apprentissage à distance ont activement œuvré au développement de projets d'Apprentissage à distance. L'un des projets les plus importants est la « Learning Gateway », soit un portail collaboratif destiné au partage de fichiers numériques en tous genres, accompagné d'une gestion complexe des droits en fonction de l'identité des utilisateurs. Tous les acteurs des Ecoles européennes (personnel administratif, enseignants, inspecteurs, élèves, parents et experts administratifs) peuvent accéder aux bibliothèques bien structurées et à bon nombre de dossiers et d'informations, participer à des forums ou compulser les calendriers partagés.

Au cours de l’été 2009, la plateforme de la Learning Gateway a subi une mise à jour de son logiciel; cette nouvelle version est bien plus puissante que l’ancienne et sa facilité d’utilisation en a été fortement améliorée  grâce aux nouveaux boutons de navigation dans la bibliothèque qui accélèrent le processus de recherche. Ce portail a désormais atteint la maturité, la distribution des identifiants et des mots de passe se fait sans encombre avec des mises à jour automatiques, et il est de plus en plus utilisé par le personnel et les groupes de travail afin de partager des informations. Le processus de préparation du Baccalauréat fait un usage intensif de la Learning Gateway pour certaines étapes.

En 2009, le système de gestion de l'apprentissage de la Learning Gateway, Class Server, a été mis à l’arrêt et certaines écoles ont commencé un projet pilote avec la société australienne Studywiz, qui offre un système de gestion de l'apprentissage permettant aux enseignants de générer aisément des ressources pédagogiques interactives et de les transférer à leurs étudiants. Ce système comprend une série d’outils permettant d’évaluer tout le travail réalisé par les étudiants et d’en conserver une trace.

En 2009, plusieurs écoles ont employé de manière intensive l'outil de visioconférence Adobe Connect pour l’organisation de l’enseignement à distance, sans le complément d'une visioconférence ISDN réelle. Cette application permet aux utilisateurs de partager des applications et d'interagir aisément avec le clavier, avec l'audio ou de la vidéo.

## L’application de l’ Autorité centrale d'inscription de Bruxelles

L'Unité ICT a beaucoup travaillé pour la gestion de l'Autorité centrale d'inscription de Bruxelles, parce que la politique d'inscription est extrêmement complexe. Chaque dossier est analysé soigneusement afin d’être encodé dans une base de données spécifique. Une série d’outils ont été programmés pour aider les administrateurs à chaque étape de ce processus: la communication du numéro de dossier utilisé pour le tirage au sort, la proposition de l’école demandée ou d’une école alternative, la confirmation de la place par les parents, la publication des statistiques et des places attribuées sur le site Web.

Pour la première fois, toute la communication avec les parents, à l’exception du formulaire d’inscription, a eu lieu en ligne. Les parents ont reçu des alertes par e-mail contenant des liens Internet leur permettant d’accepter ou de refuser les places proposées. Ce système a très bien fonctionné, et l’on n’a pratiquement assisté à aucun incident.

# Perspectives pour 2010

## Nouvelles applications administratives

Notre objectif est de disposer d’un ensemble complet d’applications administratives avant la fin de l’année 2010. Le développement nécessaire pour toutes les applications administratives financières (newCOBEE) et leurs interconnexions avec les autres modules administratifs (modules élèves et personnel) devrait faire l’objet de tests au Bureau du Secrétaire général et dans les deux écoles pilotes: Luxembourg I et Varèse.

Le long processus de transfert de l’ensemble des données historiques  des anciens programmes vers les nouvelles applications devrait également se terminer en 2010; ceci permettra aux écoles pilotes de réaliser enfin tous les tests nécessaires avec des données réelles.

Nous espérons réaliser des tests sur les deux sites pilotes au cours de l’année scolaire 2010-2011 et si les résultats de ces tests s’avèrent positifs, nous migrerons les écoles restantes au cours de l’année scolaire 2011-2012. Il n’est pas possible d’accélérer ce processus si nous souhaitons agir en toute sécurité.

## Standardisation d'un tableau de bord des indicateurs pédagogiques et financiers pour l'évaluation des écoles

Au cours de l’année 2010, les directeurs se pencheront sur une version finale du tableau de bord des indicateurs pédagogiques et financiers; ce tableau de bord doit fournir les principales données statistiques destinées aux conseils d’administration et facilitera l’évaluation des performances de chaque école.

Le rapport de rentrée (rapport annuel publié en début d’année scolaire, à la date du 15 octobre) devrait également être modifié ou même remplacé par ce nouveau tableau de bord, qui sera automatisé à l’aide de l’infrastructure Business Objects XI.

## Systèmes de gestion de l'apprentissage

Le pilote destiné à remplacer l’ancien système de gestion de l'apprentissage dans les écoles, Class Server, n’a pas été une grande réussite puisque le système testé, la solution de Studywiz, n’a pas été adopté par toutes les écoles. En conséquence, toute une série de systèmes différents cohabitent :

- Certaines écoles ont décidé de continuer à utiliser Studywiz, qui est un outil puissant et moderne, mais qui nécessite l’achat d’une licence annuelle par élève.

- Certaines écoles ont adopté des solutions gratuites Open Source, telles que Moodle (Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment). Moodle compte une importante base d’utilisateurs avec près de 50.000 sites enregistrés, 32 millions d’utilisateurs dans 209 pays et plus de 75 langues supportées. Il s’agirait d’une solution intéressante pour les EE puisqu’il serait assez facile de la mettre en oeuvre.

- Et enfin, de nombreux enseignants utilisent de simples outils gratuits tels que des sites Google ou des blogs. Bien qu’on puisse ne pas les considérer comme de véritables  systèmes de gestion de l’apprentissage, ces outils permettent aux enseignants de préparer et partager du matériel interactif avec leurs élèves.

Le groupe de pilotage ICT examinera les différentes alternatives et proposera des lignes directrices dans ce domaine pour les années à venir.

## Quatrième édition du Concours eLearning des Ecoles européennes

Le Groupe de travail Enseignement à distance a pris note de la valeur positive, pour ne pas dire inestimable, des trois premiers Concours eLearning et de leur impact sur la promotion et le développement de l'emploi des ordinateurs en tant qu'outils d'apprentissage et d'enseignement.

Dès lors, le Groupe estime qu'il est d'une importance capitale que ce concours subsiste d'une année à l'autre et qu'une quatrième édition soit lancée en 2010. Afin de permettre à l'équipe d'évaluation de récompenser les meilleurs exemples de création innovatrice d'objets d'apprentissage par les élèves et les enseignants, la Présidence slovène parrainera les prix cette année.

## Evolution de l’application de l’Autorité centrale d'inscription

Une fois de plus, la politique d’inscription a changé, et des modifications importantes de cette application auront lieu en 2010.

Si possible, un projet commun mené avec la Commission européenne permettra à tous les fonctionnaires de la Commission européenne de bénéficier de l’intégration du système, ce qui facilitera le processus d’inscription. L’idée sous-jacente est que le personnel de la Commission européenne pourrait commencer le processus d’inscription en ligne, en partant de son Intranet et en transmettant aux Ecoles européennes les données utiles à l’inscription ainsi qu’un document électronique officiel relatif à sa situation contractuelle, qui certifiera que les élèves relèvent de la Catégorie I.

# Evolution de l’utilisation de l'ICT aux Ecoles européennes

Les nouvelles technologies de l’information et de la communication (ICT ou TIC) encouragent certainement l’innovation, la productivité, l’efficacité et la croissance dans tous les secteurs économiques.

Parce que leur utilisation efficace permet de satisfaire aux exigences du monde du travail mais aussi parce que l'enseignement supérieur recourt aux technologies dites nouvelles, les Ecoles européennes considèrent l'ICT comme une aptitude de base que doivent acquérir leurs élèves et que doivent utiliser leur personnel, tant éducatif qu’administratif.

Les premiers ordinateurs destinés à être utilisés par des élèves ont été introduits à la fin des années 1990. En 1999, le Conseil supérieur a approuvé un programme d’enseignement de l’informatique aux Ecoles européennes. Le premier Plan ICT a été établi en 2001 avec pour objectif principal de standardiser l’utilisation des outils informatiques dans les écoles afin de garantir l’égalité des chances des élèves dans l’étude de l’informatique. Cet objectif s’est poursuivi dans le cadre des 2e et 3e Plans ICT.

En janvier 2010, les classes de nos 14 écoles sont équipées d’un grand nombre d’ordinateurs personnels, de projecteurs, de tableaux blancs interactifs et autre matériel informatique. Toutes les écoles ont ouvert des salles informatiques qui sont utilisées non seulement pour l’enseignement de l’informatique mais également pour de nombreuses autres matières. De nombreuses écoles utilisent en outre des salles informatiques mobiles grâce à des chariots d’ordinateurs portables qui peuvent être aisément déplacés d’une classe à l’autre.

De nombreux enseignants disposent dans leur classe d’un tableau blanc interactif de sorte qu’ils peuvent non seulement projeter le contenu de leur PC mais également utiliser des logiciels pédagogiques interactifs permettant aux élèves de travailler au tableau. Par ailleurs, ces tableaux interactifs comprennent un outil de création qui permet aux enseignants de construire eux-mêmes leurs propres exercices interactifs. Le portail pédagogique commun aux école, la Learning Gateway, est aussi à la disposition de tous les enseignants, élèves, inspecteurs et membres du personnel qui souhaitent partager toutes sortes de contenu numérique et travailler de manière collaborative.

Certains enseignants à la pointe du progrès utilisent en outre des systèmes de gestion de l’apprentissage (Learning Management Systems ou LMS) leur permettant de communiquer avec leurs élèves en dehors de la classe; l’enseignant peut préparer et envoyer à chaque élève des devoirs différents et des travaux complémentaires à réaliser à la maison sur ordinateur. Les Ecoles européennes ont travaillé avec différents systèmes tels que Moodle, Class Server et Studywiz. Actuellement, plusieurs enseignants communiquent également avec leurs élèves au moyen d’applications Web gratuites de Cloud computing  telles que Blogs, sites Google ou Windows Live.

Idéalement, à l’avenir absolument tous les enseignants et élèves devraient travailler avec un système commun aux EE qui mettra à jour quotidiennement les identifiants et les permissions en fonction des bases de données de l’administration scolaire. Cela permettra la « continuité des activités » de l’école en cas de fermeture de l’école causée par une urgence (enneigement, épidémie, grève des transports). Ces classes virtuelles nous permettront de continuer à travailler en cas de maladie de longue durée d’un élève ou d’absence d’un enseignant .

Le matériel informatique coûte de moins en moins cher et donc, la disponibilité de l’équipement ne sera pas un problème; nous pouvons supposer que pratiquement 100% de nos élèves ont au moins un ordinateur personnel connecté à Internet à la maison. Le grand défi à relever sera la formation efficace des enseignants; d’après les enquêtes les plus récentes, pratiquement tous les enseignants se sentent à l’aise lors de l’utilisation d’un ordinateur personnel, de l’Internet, du courrier électronique et d’un projecteur pour effectuer une présentation. Cependant, seuls quelques enseignants sont capables de créer leur propre contenu pour les tableaux blancs interactifs et très rares sont ceux qui sont familiarisés avec les LMS (systèmes de gestion de l’apprentissage).

Cette formation devrait traiter non seulement des nouvelles technologies mais également de la manière d’utiliser ces nouvelles technologies pour transformer les méthodes d’enseignement utilisées en classe. Par exemple, si l’enseignant a préparé un certain contenu qui pourrait être distribué de manière électronique plutôt que de faire copier aux élèves ce qui est écrit à l’écran. Si nous intégrons les TIC dans le programme scolaire, toute la dynamique de la classe en sera modifiée.

Nous avons pris l’habitude d’évaluer le développement informatique d’une école en mesurant le  rapport Ordinateurs:Elèves. Le rapport actuel de nos écoles est de 1:6 (un ordinateur pour 6 élèves). Il y a pourtant plusieurs pays de l’Union européenne qui ont lancé des projets afin d’atteindre le rapport de 1:1 (un ordinateur par enfant). L’industrie informatique offre actuellement des ordinateurs portables renforcés destinés aux enfants à 400€ : vous pouvez les laisser tomber ou renverser un liquide dessus, ces machines conçues pour résister aux enfants le supportent bien. Si on y ajoute un écran tactile qui peut convertir l’ordinateur portable en tablette, un processeur rapide, une batterie décente qui peut tenir une journée entière et une connectivité sans fil, cette option semble très intéressante, surtout si ces ordinateurs peuvent remplacer les photocopies, calculatrices de poche et autres manuels scolaires. Il reste certes des questions ouvertes quant à savoir qui devrait payer l’ordinateur : les parents ? l’école ? Par ailleurs, si une école entière adopte une solution 1:1, d’énormes problèmes se poseront en ce qui concerne la bande passante du réseau et les installations de réseau sans fil afin de supporter un aussi grand nombre de connexions simultanées. Le support informatique dans les écoles devrait en outre être renforcé en conséquence, comme nos écoles comptent généralement environ 1 technicien pour 1.000 élèves.

Ces dernières années, nous avons connu une situation délicate en ce qui concerne les informaticiens car il devient de plus en plus difficile de retenir le personnel informatique. Ses tâches ne cessent de s’alourdir, le parc informatique et la complexité des tâches croissent eux aussi de manière exponentielle, mais le nombre d’informaticiens et le niveau de leur rémunération n’augmentent pas en conséquence. C’est pourquoi le Bureau du Secrétaire général et plusieurs écoles perdent de précieux collaborateurs et rencontrent des difficultés lorsqu’il s’agit d’attirer de nouveaux informaticiens.

Certains Etats membres tels que le Portugal ont adopté la politique 1:1 dans leurs écoles publiques. Il y a aussi de nombreuses écoles privées qui ont adopté la politique « un portable par enfant ». Des expériences sont en cours aux Ecoles européennes; par exemple, la section néerlandaise de certaines écoles bénéficiera en 2010 d’un projet spécifique (financé par le gouvernement néerlandais) qui fournira un tableau blanc interactif et un ordinateur portable par enfant ainsi que des logiciels spécifiques et une formation pour les enseignants.

# Répartition du matériel ICT dans les écoles: inventaire au 31 décembre 2009

- Le Tableau 1 (Inventaire ICT au 31/12/2009) montre la répartition du matériel ICT dans les écoles, groupé par niveau d'enseignement et par lieu où se trouve l'équipement.

- PC indique le nombre d'ordinateurs personnels

- Beam. indique le nombre de beamers (projecteurs)

- IW indique les tableaux blancs interactifs.

Tableau 1 Inventaire ICT au 31/12/2009

Le Tableau 1 montre que la moitié des ordinateurs pédagogiques se situent dans les classes et un tiers dans les salles ICT.

La plupart des PC qui se trouvent en classe ne sont utilisés que par les enseignants, à des fins de présentation. Les PC qui se trouvent dans les salles ICT ne sont en principe accessibles que pour les cours d'ICT, si bien que même si ces chiffres semblent très élevés, seul un petit nombre d'ordinateurs sont utilisés par les élèves.

Pour ainsi dire tous les élèves disposent chez eux d'un PC connecté à l'Internet, et ceux-ci sont habituellement utilisés pour jouer, pour communiquer et même pour apprendre. Le Groupe directeur ICT a abordé à plusieurs reprises l'idée qui consisterait à mettre sur pied un projet pilote par lequel tous les élèves d'une classe disposeraient d'un petit ordinateur portable qui pourrait être transporté d'une classe à l’autre. Dans une telle optique, les écoles seraient uniquement chargées de fournir une infrastructure Internet sans fil de bonne qualité, les élèves apportant le matériel eux-mêmes. Un tel projet pourrait être réalisable de nos jours car on trouve sur le marché certains ordinateurs portables (appelés netbooks) à un prix inférieur à 200 euros.

Le Tableau 2 (rapport de l'équipement ICT pédagogique) indique les rapports par élève (nombre d'élèves par PC, beamer ou tableau blanc interactif). Ces rapports peuvent donner des informations erronées, et le nouveau plan ICT n'en fait d'ailleurs pas usage, vu que le nombre visé d'élèves par PC est fonction de mesures plus complexes telles que le volume des cours, le nombre de classes, la complexité du campus... Les petites écoles avec peu de groupes auront toujours un nombre moindre d'élèves par PC, de la même manière que le rapport élèves par professeur sera aussi plus faible dans les petites écoles.

Tableau 2 : Rapport de l'équipement ICT pédagogique

Remarque: L’ensemble du matériel qui était encore utilisé dans les écoles au 31/12/2009 figure dans ce tableau, bien que dans certains cas une grande partie du parc informatique consiste en de très vieilles machines en fin de vie.

Le nombre moyen d'élèves par PC est de 6,2, le nombre d'élèves par beamer est de 25,9 et le nombre d'élèves par tableau blanc interactif est de 53,2.

Le Tableau 3 (écoles classées en fonction du rapport élèves/PC) montre les écoles en fonction de leur rapport élèves par PC. La plupart des taux les plus bas, et cela n'est pas surprenant, sont ceux des petites écoles et les taux les plus élevés sont ceux des écoles de Bruxelles et Luxembourg (qui sont de grandes écoles, trois fois plus grandes que les petites).

| Ecole | Elèves/PC |
| --- | --- |
| Bergen | 3,7 |
| Munich | 3,7 |
| Karlsruhe | 3,8 |
| Mol | 4,5 |
| Culham | 4,7 |
| Alicante | 5,4 |
| Moyenne | 6,2 |
| Francfort | 6,4 |
| Varèse | 6,6 |
| Luxembourg I | 7,0 |
| Bruxelles II | 7,4 |
| Bruxelles I | 7,6 |
| Bruxelles IV | 7,8 |
| Luxembourg II | 8,1 |
| Bruxelles III | 9,0 |

Tableau 3 : Ecoles classées en fonction du rapport élèves/PC

Le Tableau 4 (évolution du rapport élèves/PC) montre l'évolution du rapport élèves par PC au cours des cinq dernières années. Les chiffres globaux montrent que le nombre d’élèves par PC ces 4 dernières années varie de 6,2 à 6,8.

|  | Evolution rapports élèves/PC |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Ecole | 2005 | 2006 | 2007 | 2008 | 2009 |
| Alicante | 5,9 | 7,2 | 5,6 | 5,4 | 5,4 |
| Bergen | 4,0 | 4,0 | 3,5 | 3,7 | 3,7 |
| Bruxelles I | 8,7 | 9,3 | 8,7 | 8,7 | 7,6 |
| Bruxelles II | 11,4 | 8,7 | 8,9 | 8,0 | 7,4 |
| Bruxelles III | 10,5 | 8,1 | 7,8 | 7,8 | 9,0 |
| Bruxelles IV |  |  | 4,7 | 7,7 | 7,8 |
| Culham | 6,6 | 4,0 | 5,3 | 5,6 | 4,7 |
| Francfort | 9,7 | 5,6 | 6,6 | 6,5 | 6,4 |
| Karlrushe | 11,2 | 4,0 | 4,1 | 4,0 | 3,8 |
| Luxembourg I | 6,5 | 6,6 | 7,9 | 7,2 | 7,0 |
| Luxembourg II | 17,8 | 7,6 | 7,4 | 7,3 | 8,1 |
| Mol | 7,0 | 3,6 | 3,8 | 4,3 | 4,5 |
| Munich | 7,0 | 7,4 | 6,5 | 7,5 | 3,7 |
| Varèse | 8,6 | 7,1 | 7,0 | 7,1 | 6,6 |
| Moyenne | 8,9 | 6,4 | 6,3 | 6,8 | 6,2 |

Tableau 4 : Evolution du rapport élèves/PC

Enfin, le Tableau 5 montre l'évolution en fonction du second Plan ICT. Le second Plan ICT est un plan pluriannuel dont la stratégie consiste à échelonner les acquisitions sur une période de 5 ans, afin que toutes les écoles puissent arriver, d'ici 2012, au même degré d'informatisation. Le tableau nous montre l'évolution attendue pour les prochaines années. Huit écoles ont déjà atteint le nombre d’ordinateurs visé pour 2012; deux seulement n’ont pas encore atteint le nombre visé de beamers et huit écoles ont également atteint le nombre visé de tableaux blancs interactifs.

Tableau 5 : Evolution du second Plan ICT

# Evolution des budgets ICT et du Plan ICT

Les tableaux suivants montrent l’évolution des budgets ICT dans les écoles et au Bureau du Secrétaire général. Ils présentent les demandes initiales, les budgets finaux alloués et les dépenses finales, ainsi que la suggestion de budget pour le Plan ICT pour l’année 2011.

Ligne budgétaire 603005 (Equipement ICT pédagogique)

Ligne budgétaire 607001 (ICT BSG)

Crédits demandés (av_pro)

Crédits demandés (av_pro)

Crédits demandés (av_pro)

Crédits demandés (av_pro)

Crédits demandés (av_pro)

Crédits alloués (cr_ini)

Crédits alloués (cr_ini)

Crédits alloués (cr_ini)

Crédits alloués (cr_ini)

Crédits utilisés (en_bud)

Crédits utilisés (en_bud)

Crédits utilisés (en_bud)

Crédits proposés au Comité budgétaire (av_caf)

PLAN ICT chiffres 2011 (3e Plan ICT)

Bureau du Secrétaire général